太阳梁乡综合文化站及文化广场建设项目简介

一、基本情况

太阳梁乡综合文化站及文化广场建设项目分为主体建设和文化广场建设两部分，位于太阳梁乡政府西侧，占地约15亩，建筑面积1784平方米，文化广场8787.5平方米。我局已于6月21日完成了工程招标工作，经与国土、住建（规划办、质监站）等部门的协商下，工程于8月2日正式开工建设，目前主体工程已全部完成，正在做室内砌墙工程，广场已硬化完成，工程于11月底竣工交付使用。

二、存在的问题

不能办理土地使用证，影响了开工许可证办理。目前，我局在没有开工许可证、项目规划许可证、环保、安检等任何手续的情况下，开工建设。

三、意见建议

一是建议土地、住建（规划办、质监站）在办理相关手续时能够积极与上级业务部门协调，尽快将各项手续办理规范。

二是恳请住建（规划办、质监站）积极跟进，及时做好工程质量监督工作，使工程进展顺利，按期完工。